**Fullstack Node – Proyecto integrador (E-commerce)**

**Entrega final**: 24/03/2022

**Integrantes**: Gonzalo De Curtis (gon.dc98@gmail.com), Matias Nabarro (matiasnabarro@gmail.com), Mariana Perez (maruxs@gmail.com)

**El Cáliz**

**Comisión**: 23

**Número de grupo**: 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DATOS GENERALES** | | | |
|  | Sobrenombre | Temática | Repositorio | Tablero |
|  | *-* | Vinos y Accesorios | [GITHUB](https://github.com/mnabarro/grupo_3_elCaliz) | [TRELLO](https://trello.com/b/LSPYpAhz/proyecto-integrador-ecommerce-el-c%C3%A1liz) |
| Comentarios | - | - | - | - |

**Tags:** OK XXX **100%** 66.66% Por RevisarIncompleto >= 80%0%**Sprint 1** (terminado) – Fecha de entrega: 28/10/2021

Temas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **SPRINT 1** | | | | | | |  |
|  | **Repositorio grupal** Url del repositorio donde irán subiendo sus avances en el Proyecto | **Definición de la temática del market place** Readme con una breve descripción de los productos y/o servicios ofrecidos por su sitio. Descripción del público al que apunta el sitio. | **Inspiración** Listado en el Readme de, al menos, 5 sitios de referencia fundamentando la elección. | **Boceto del sitio** Wireframe digital o analógico que incluya todas las secciones (home, detalle, del producto, carrito de compras, formularios de registro y login. | **(Opcional)** Boceto / Diseño con colores del sitio, logo y tipografías | **Responsabilidad** |  | **Trabajo en equipo** | **Porcentaje aprobado** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios (Product Owner) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios (Grupo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observaciones:

Preguntas:

**Sprint 2** (terminado) – Fecha de entrega: 11/11/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 2** | | | | | | | | | | |
| **Vista: carrito de compras** Detalle y posibilidad de modificación o eliminación de los productos del carrito. En un archivo productCart.html junto con todos los recursos necesarios, estilos CSS e imágenes | **Página de registro**  Estructura y definición de los campos del formulario en un archivo register.html junto con todos los recursos necesarios, estilos CSS e imágenes | **Formulario de login** Estructura y definición de los campos del formulario. | **Coherencia viusual** Integrar la estructura y los estilos de las páginas hechas en un sitio unificado que mantenga el mismo diseño y estilo en todas sus secciones. | **(Sprint 2 y 3)Sitio responsive** Diseño adaptable a celular, tablet y desktop. | **Uso de GIT** Entrega del trabajo en GIT y utilización de GIT para realizar el sprint grupal | **Comentario Global** | **Responsabilidad** | | **Trabajo en equipo** | **Porcentaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Retrospectiva** Archivo [retro.md](http://retro.md/) con las conlusiones de la retro | **(Opcional) Daily** Archivo daily.md con las conlusiones de la daily. | **Creación de un tablero de trabajo** Link al tablero o plataforma que estén utilizando | **Estructura de archivos** Creación de la misma utilizando Node + Express + sendFile() | **Estructura HTML** Definición de la estructura utilizando tags semánticos. | **Estilo CSS** Definición de estilos optimizada. Sin repetir reglas. | **Vista: home del sitio** Con la oferta de productos y serviciosen un archivo index.html con todos los recursos, imágenes y estilos de CSS | | **Vista: detalle de producto** En un archivo porduct.Detail.html junto con todos los recursos necesarios, estilos CSS e imágenes | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | |

**Sprint 3** (terminado) – Fecha de entrega: 25/11/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 3** | | | | | | | | | | |
| **Retrospectiva** Archivo retro.md con las conlusiones de la retro | **(Opcional) Daily** Archivo daily.md con las conlusiones de la daily. | **Tablero de trabajo actualizado** El tablero debe reflejar el estado del proyecto y tener en claro los proximos stories a completar. | **Template engine I**mplementar el motor de templates | **Template engine** Separar los componentes repetidos (head, navbar, footer, etc) en archivos parciales | **Página: formulario de carga de producto** Página de administración en un archivo productAdd.html junto con todos los recursos, estilos CSS e imágenes necesarios. | **Comentario Global** | **Responsabilidad** | **Trabajo en equipo** | | **Porcentaje** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**Sprint 4** (terminado) – Fecha de entrega: 16/12/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 4** | | | | | | | | |
| **Retrospectiva** Archivo [retro.md](http://retro.md/) con las conlusiones de la retro. | **(Opcional) Daily** Archivo daily.md con las conlusiones de la daily. | **Tablero de trabajo actualizado** El tablero debe reflejar el estado del proyecto y tener en claro los proximos stories a completar. | **JSON DB** Definir los campos necesarios para los productos y generar archivo JSON | **JSON DB** Definir los campos necesarios para los usuarios y generar archivo JSON | **Listado** ABM | **Alta** ABM | **Baja** ABM | **Modificación** ABM |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comentario Global** | **Responsabilidad** | **Trabajo en equipo** | **Porcentaje** |
|  |  |  |  |

**Sprint 5** (liberado) – Fecha de entrega: 13.1.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 5** | | | | | | | |
| **Retrospectiva** Archivo [retro.md](http://retro.md/) con las conlusiones de la retro. | **(Opcional) Daily** Archivo daily.md con las conlusiones de la daily. | **Tablero de trabajo actualizado** El tablero debe reflejar el estado del proyecto y tener en claro los proximos stories a completar. | **Entidad Usuarios** Implementar la entidad de usuarios | **Formulario Registro** Implementar el formulario de registro de usuarios. | **Formulario login** Implementar el login de usuarios. | **Funcion de recordar al usuario** Implementar la función de recordar al usuario. | **Rutas de huespedes y usuarios** Implementar rutas de huéspedes y de usuarios |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comentario global** | **Responsabilidad** Te invitamos a colaborar con otros compañeros/as y pedir ayuda a ellos/as cuando lo necesites. Te recomendamos utilizar los espacios de co learning y apoyarte en otros/as para mejorar en tu proceso de aprendizaje, | **Trabajo en equipo** Es importante que puedas entregar en tiempo y forma. Además de comprometerte un poco más con las tareas propuestas | **Porcentaje** |  |
|  |  |  |  |  |

**Sprint 6** (No disponible) – Fecha de entrega: 10/2/2022

Temas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT 6** | | | | | | | |
| **Retrospectiva** Archivo [retro.md](http://retro.md/) con las conlusiones de la retro. | **(Opcional) Daily** Archivo daily.md con las conlusiones de la daily. | **Tablero de trabajo actualizado** El tablero debe reflejar el estado del proyecto y tener en claro los proximos stories a completar. | **Diagrama de base de datos** | **Script de creación de estructura de base de datos con:**  Creación de la base de datos y de todas sus tablas.Tipos de datos de los campos y sus restricciones. Relaciones entre las diferentes tablas. | **(Opcional) Script de datos de base de datos para:**  Tabla de usuarios.  Tabla de productos.  Tablas secundarias (categorías, marcas, colores, talles,  etc). (Opcional) Tabla de carrito de compras y productos  de carritos de compras. | **Creación de carpeta Sequelize con:**  Archivos de configuración.  Modelos con sus elaciones**.** | **CRUD**  De productos.  De usuarios.  (Opcional) De tablas secundarias. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comentario global** | **Responsabilidad** Te invitamos a colaborar con otros compañeros/as y pedir ayuda a ellos/as cuando lo necesites. Te recomendamos utilizar los espacios de co learning y apoyarte en otros/as para mejorar en tu proceso de aprendizaje, | **Trabajo en equipo** Es importante que puedas entregar en tiempo y forma. Además de comprometerte un poco más con las tareas propuestas | **Porcentaje** |  |
|  |  |  |  |  |

**Sprint 7** (No disponible) – Fecha de entrega:

Temas:

**Sprint 8 (último)** – Fecha de entrega:

Temas: